采购竞争性磋商文件

南昌大学附属口腔医院红谷滩新院区标识导视系统设计

目     录

第一部分  邀请函	2

第二部分  采购项目说明及要求	4

第三部分  供应商须知	5

第四部分  合同文本	13

第五章    采购项目及技术要求	14

第六部分  响应文件格式	17

# 第一部分  邀请函

现对南昌大学附属口腔医院红谷滩新院区标识导视系统设计采购进行竞争性磋商采购。诚邀贵公司参加，现就有关事项说明如下：

- 采购内容：

南昌大学附属口腔医院红谷滩新院区标识导视系统设计采购。

二、有关要求：

2.1供应商资格要求

（1）在中国境内注册，具有独立法人资格，持有合法的营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）无不良信用信息记录；

（7）本项目不允许联合体参加。

2.2付款方式

（1）概念设计完成并得到甲方审核确认后支付合同总额的50%；

（2）扩初设计完成并得到甲方审核确认后支付合同总额的40%；

（3）施工深化图纸得到甲方审核确认后支付合同总额的10%。

2.3 设计周期

合同签订后15天内完成概念设计，发包人认可后30天完成扩初图设计。

2.4地点：采购人指定地点。

2.5项目编号： JXKQ202009

三、有关说明：

3.1供应商结合项目特点、市场行情及自身情况自主报价。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下招标项目磋商。

3.3凡对本次磋商提出的询问，均以采购人的书面答复为准。

3.4采购预算：9.9万元。

四、获取采购文件的方式：

医院门户网自行下载 （网址：http://www.jxskqyy.com）下载中心（资料下载）

五、报名方式：

请在2020年7月14日18时前在南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.jxskqyy.com）下载中心（资料下载）下载报名登记表及供应商资格证明文件、资信证明文件、授权委托书、委托代表身份证复印件等相关资料，并以PDF格式做成文件夹发送至邮箱NDKQYYZBB@163.COM。文件名称为：项目名称+公司名称，不需要到现场报名。

六、响应文件递交截止时间和磋商时间为 2020年7月15日9时，逾期递交或未按规定密封的响应文件不予接受。

七、响应文件递交地点和磋商地点在南昌大学附属口腔医院九楼会议室。

八、采购人联系方式：

地址：江西省南昌市福州路49号

联系人：朱老师

联系电话：0791-86363719

# 第二部分  采购项目说明及要求

一、项目说明：

本项目为南昌大学附属口腔医院红谷滩新院区标识导视系统设计采购。

二、采购要求

根据项目建筑图对整体项目的标识进行系统化设计（投标时的成果应包括：概念方案及主要方案效果两部分）。规划逻辑思路清晰流畅，款式新颖、现代、简约。

三、供应商在磋商现场对磋商内容进行介绍、答疑。

# 第三部分  供应商须知

# A  说  明

1. 适用范围

本磋商文件仅适用于南昌大学附属口腔医院红谷滩新院区标识导视系统设计采购。

2. 定义

2.1 采购人－系指南昌大学附属口腔医院

2.2 供应商－系指响应招标、参加磋商竞争并向采购人提交响应文件的合格法人。

2.3 交人－系指经评审委员会综合评审,评选出的响应文件符合磋商文件要求、评标得分最高、能圆满地履行合同的供应商。

2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的项目相关工作的义务。

- 合格的供应商

3.1供应商必须在中国境内注册，具有独立法人资格。

3.2供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的中国法律、法规和规定。

3.3供应商必须获得磋商文件并由采购人登记备案。

3.4供应商所投产品如有国家强制性标准规定的必须满足国家强制性标准规定的要求。

3.5为本次项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次的采购活动。

# 4. 其它

4.1 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4.2 无论磋商结果如何，采购人均无向供应商解释其成交/未成交原因的义务。

4.3无论磋商结果如何，成交人的响应文件不予退还，未成交的供应商的响应文件须留一份正本存档，其余退还。

4.4 无论成交与否,已获得磋商文件的供应商对磋商文件负保密责任。

B 磋商文件说明

# 5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件由下述部分组成：

5.1.1磋商邀请书

5.1.2采购内容及技术要求

5.1.3供应商须知

5.1.4合同格式

5.1.5响应文件格式

5.2 磋商文件以中文编印，且以中文为准。

5.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供招标项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 6. 磋商文件的澄清

6.1 供应商对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，按招标书载明的通讯方式以书面形式（信函、传真）通知采购人，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式（信函、传真、电邮）予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获得磋商文件的每一供应商。

6.2凡对本次招标提出的询问，均以采购人的书面答复为准。

# 7. 磋商文件的修改

7.1采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

7.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑其响应文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止时间和磋商时间，并以书面形式通知已获得磋商文件的每一供应商。

7.3 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

# C 响应文件的编写

8.供应商应按磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其磋商资格有可能被磋商小组否决。

9.语言及计量单位

9.1 响应文件及供应商和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2 除另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件的组成格式（见附件）

响应文件须装订成册，并填写“响应文件资料清单、目录”，以方便阅读。

11. 响应文件格式

11.1供应商应按磋商文件中提供的格式填写。

11.2供应商必须按磋商文件的顺序对各章的每一项给予明确应答,必须清楚地表明是否满足磋商文件各章每一项的要求。

- 报价

供应商结合项目特点、市场行情及自身情况自主报价。供应商只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择性的报价。

13.供应商资格及资格证明文件

详见附件格式

14. 符合磋商文件规定的响应文件

供应商须提交证明其报价内容符合磋商文件规定的响应文件，作为响应文件的一部分。

14.1服务要求、磋商文件中评分细则相关内容；

14.2综合说明；

14.3偏离表；

14.4磋商文件要求提交的其它内容。

供应商应将响应文件装订成册，并填写“响应文件资料清单、目录”，以方便阅读。

15. 磋商内容须是符合磋商文件规定的响应文件

15.1 供应商须提交证明其磋商内容符合磋商文件规定的响应文件，作为响应文件的一部分。

16. 响应文件有效期

16.1自提交响应文件截止之日起，有效期为90日历天。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

# 17. 响应文件的签署及规定

17.1 供应商应准备响应文件一份正本、一份副本及一份电子文档，每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。电子文档存储介质应当为光盘并注明供应商名称。

17.2响应文件正本和副本需装订成册，经正式授权的供应商代表签字并加盖公章。

17.3 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改则必须由供应商授权代表签字。

17.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5电子邮件、电话、传真形式的磋商概不接受。

D 响应文件的提交

18. 提交响应文件时间、提交响应文件的截止时间、磋商地点详见邀请函中规定。

19. 逾期送达的或者未送达指定地点的、未按磋商文件要求密封的响应文件不予接受。

20. 采购人拒绝接受电话、传真、电子邮件方式的响应文件。

21. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤销，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 供应商在提交响应文件截止时间前可对其响应文件进行修改或撤销，但采购人须在递交响应文件截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的响应文件。

E  报价、磋商、成交

23.响应文件属下列情况之一的，为未对磋商文件做出实质性响应，不得进入具体磋商程序：

（1）响应文件未加盖单位公章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）供应商未按磋商文件要求提供合格的资格证明文件的；

（3）无法定代表人出具的授权委托书的；

（4）供应商提供的响应文件不完整，未按规定报价，导致磋商小组无法比较和评审的；

（5）响应文件中的服务方案、服务标准明显不符合磋商文件要求的；

（6）服务期、响应文件有效期不符合磋商文件要求的；

（7）未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（9）最终报价超过采购预算的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

24.响应文件属下列情形之一的，取消磋商资格。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。

（1）提供的有关资格、证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）磋商会议开始后，供应商在递交最后报价后，撤回响应文件，退出磋商的（已提交响应文件，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）。

（3）供应商串通报价的；

（4）供应商向采购人、专家提供不正当利益的；

（5）成交供应商不按规定要求签订合同的；

（6）法律、法规及磋商文件规定的其他情况。

- 磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商。

- 磋商原则

“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审时恪守以下原则：

26.1客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审，磋商小组判断响应文件的评审仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

26.2统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审办法，用同一标准进行评审。

26.3独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

26.4保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

26.5综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交候选供应商。

26.6少数服从多数原则：磋商小组成员应当依法独立评审，遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

27.磋商程序

27.1磋商会议在邀请函规定的时间、地点进行。

27.2磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商。

27.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

27.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

27.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.3对响应文件的综合评审：

评标小组根据评分细则，对初审合格的各供应商响应文件充分审核和评论后由各评委独立进行打分。

评分细则：

| 序号 | 内容 | 标准 分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 | 10分 | 评标基准分：10分 评标基准价：满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。 磋商报价得分：（评标基准价/磋商报价）×10分 |
| 2 | 实际成果文件 | 30分 | 综合对比供应商针对本项目的概念设计方案及效果进行综合评分：对项目的设计思路清晰明确，对设计要求及内容理解科学准确的在15-30分之间独立评价。 |
| 3 | 方案现场介绍 | 15分 | 投标人现场阐述，阐述内容包括但不限于：设计思路、设计理念、文化特色、创意表现、根据招标方需求认为需要补充的设计项目等进行评分；评审小组对现场阐述方案进行横向比较，第一名得15分；第二名得10分；第三名得5分，以此类推。（推算为0分或者未提供阐述方案，为0分）。 注: ①请各投标人自行准备阐述所需要的设备（笔记本电脑）和资料； ②在评标过程中，参与阐述的投标人根据抽签顺序进行依次阐述 |
| 4 | 设计组人员组成、数量、专业配置 | 10分 | 根据供应商提供的项目设计组的人员构成、数量、专业配置，在6-10分之间独立评价。 评审依据：需提供承诺函，并加盖供应商公章。 |
| 5 | 类似项目业绩 | 15分 | 2016年1月1日至今类似设计业绩复印件并加盖供应商公章（合同原件核查），每提供一个得3分，满分15分。（未提供或提供的经评委不认可的，得0分）。 |
| 6 | 设计质量控制和进度安排及保证措施 | 10分 | 综合对比供应商对本项目的响应时间、后期服务保障、应急措施等进行评分，服务完善，人员配备充足，科学合理得7-10分； 服务基本可行得4-7（不含）分； 服务不完善，人员配备不充足的得0-4（不含）分。 评审依据：需提供承诺函，并加盖供应商公章。 |
| 7 | 供应商综合实力 | 10分 | 根据供应商提供的相关证明材料，在7-10分之间独立评价。 评审依据：需提供承诺函，并加盖供应商公章。 |

28.磋商纪律

28.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

28.2磋商小组成员以及与磋商有关的人员应当对磋商情况和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

28.3在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

28.4在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

29.成交标准

29.1磋商小组将按照磋商文件规定的各项因素进行综合评审，评审出总得分最高到供应商成交候选人。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。由采购人现场组织增加专业答辩环节，由专家组对供应商专业答辩表现打分，得分高的，选为成交人。供应商的最终得分由报价得分及各个独立打分项汇总计算，每个独立打分项由评委打分取平均值计算（小数点后保留两位，四舍五入）。

30.成交通知书

30.1磋商结束后，由采购人向成交供应商签发《成交通知书》, 《成交通知书》一经发出即产生法律效力。

30.2《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

30.3 采购人将向未成交的供应商通知未成交结果。

30.4对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释。

30.5成交结果应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告。

31. 签订合同

31.1成交供应商须按《成交通知书》指定的时间、地点按照竞争性磋商文件和响应文件确定的事项与采购人签订采购合同，签订采购合同的时间在《成交通知书》发出之日三十日内。

31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清、承诺文件等等均有法律约束力，均是合同的组成部分。

32．解释权

32.1本磋商文件的最终解释权为采购人,解释以采购人的书面解释为准。

32.2磋商文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,供应商应同时遵守相关法律、法规。

# 第四部分  合同文本

合同主要条款

1项目概况：

1 ）项目名称：南昌大学附属口腔医院红谷滩新园区标识导视系统设计采购

2 ）项目地址：本项目位于江西南昌红谷滩

3 ）项目概况：该项目总用地面积约22.23745公顷，项目总建筑面积约5.526772万平方米，地上最高12层，地下车库1层。

2 本合同项下设计人的设计内容为：详见第五章设计内容一览表。

3  设计人应向发包人交付的设计成果：包括概念设计、初步设计、扩初设计及相应效果图、施工预算等。设计人完成的各阶段设计成果应满足国家或行业相关规范及标准要求。

2.3 设计周期：

设计工期：合同签订后15天内完成概念设计，得到发包人认可后30天完成扩初设计。

3  本合同设计费的确定与支付

3.1 本合同设计费，包括招标文件及合同主要条款包含的所有内容 ，如过程中有超出合同约定的设计内容，双方另行协商。

3.2 设计费支付进度。

（1）概念设计完成并得到甲方审核确认后支付合同总额的50%；

（2）扩初设计完成并得到甲方审核确认后支付合同总额的40%；

（3）施工深化图纸得到甲方审核确认后支付合同总额的10%。

4 违约责任

4.1 设计人有义务对设计成果进行合理修改，至甲方满意。

4.2 设计人对设计成果（包括设计资料及设计文件等）出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计成果错误或者遗漏造成委托人损失，设计人除负责采取补救措施，并获得甲方认可。

4.3由于甲方原因，导致合同终止或解除，已支付的费用，设计人不退回。

4.4 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已付费用。

# 第五章  采购项目及技术要求

一、实施地点：

南昌大学附属口腔医院红谷滩新院区

二、项目工作范围：

医院室内外、地下室所有标识导视系统款式设计、功能梳理、点位分布设计

三、项目内容：

| 室外标识 | 地下室标识 | 室内标识 |
| --- | --- | --- |
| 精神堡垒 | 悬挂牌 | 总索引 |
| 楼体大字 | 方向指引 | 方向指引 |
| 楼宇名称 | 区域名称 | 区域名称 |
| 楼宇号 | 楼层索引 | 楼层索引 |
| 楼宇出入口名称及编号 | 电梯编号及停靠信息 | 电梯内索引 |
| 室外总索引 | 楼层号 | 电梯编号及停靠信息 |
| 室外总平图 | 电梯走梯标志 | 楼层号 |
| 急诊指示 | 电梯标志 | 电梯走梯标志 |
| 户外方向指引 | 走梯标志 | 走梯标志 |
| 院区出入口标志 | 辅助间 | 卫生间 |
| 限高器 | 地下室分区 | 护士站 |
| 停车标志 | 消防疏散图 | 诊室门牌 |
| 地下室出入口 | 室内警示牌 | 病房门牌 |
| 无障碍标志 | 室内温馨提示 | 会议室门牌 |
| 室外警示标志 |  | 房间门牌 |
| 室外温馨提示 |  | 辅助间门牌 |
| 无烟医院标志 |  | 开水间门牌 |
|  |  | 消火栓 |
|  |  | 消防疏散图 |
|  |  | 室内警示牌 |
|  |  | 室内温馨提示 |

四、标识设计服务要求：

| 概 | 1、对环境、场地、建筑实地了解 |
| --- | --- |
| 念 | 2、对项目的前期策划定位、区域特色、文化内涵的分析研究，人群定位分析，提炼 |
| 设 | 出设计元素 |
| 计 | 3、明确功能要求，根据平面布局功能分区，车人流动线规划，制作标识理论点位布置 |
|  | 4、分析设计理念、设计元素，通过手绘草案/创意模型/意向图片/效果图制作风格意向 |
| 初 | 1、 深化概念成果，结合平面，立面综合空间关系，分析空间色彩，光阴关系，对导视系统外形进行设计 |
| 步 |  |
| 设 | 2、色彩基色及质感分析（包括材料运用）； |
| 计 | 3、绘制效果图、绘制三视平面图等（或其他能直观表达设计意图的形式）； |
|  | 4、将设计说明、功能分区及动线、设计元素、效果图、分析等制作演示文件。 |
| 扩 | 1、款式平面图：规格、材质、工艺标注 |
| 初 | 2、设计范围全部理论点位设计图 |
| 设 | 3、标识版面排版规范图 |
| 计 | 4、标识标牌清单表格 |

| 施工阶段 设计咨询 服务 | - 施工招标前设计参数、招标预算提供，配合采购人。 - 招标前协助采购人：进行设计技术方面答疑。 - 招标评审：投标单位样品评审，协助采购人 - 审核施工承包方施工深化图纸（产品结构深化图纸、产品安装深化图纸、现场点位深化图纸、文字内容排版图纸等），设计方审核通过，业主方认可的施工深化图纸，方可实施。 - 协助采购人：施工质量监督，关键环节验收； |
| --- | --- |

# 响应文件格式

附件格式1：

响  应  函

（采购人名称）：

（供应商全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号）采购项目磋商的有关活动，并进行报价。为此：

1、我单位提供磋商文件规定的全部响应文件：响应文件（正本一份、副本  份）和电子文档一份。

2、我单位保证遵守磋商文件中的有关规定，并保证忠实地执行甲乙双方所签的服务合同，并承担合同规定的责任义务。

3、我单位同意按采购人要求提供任何与本次磋商有关的数据、情况和资料。

4、我单位保证按本项目磋商文件中规定的条款参与磋商活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目磋商文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

5、本响应文件自提交响应文件截止之日起90日历天内有效。

6、我单位已经详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、在规定的磋商时间后（在磋商有效期内），如果我们撤回响应文件，磋商资格将被取消（已提交响应文件，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）。

与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：             邮编：                 电话：                  传真：

供应商（公章）：

附件格式2：

# 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 总报价（人民币元） | 设计周期 | 设计负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

供应商授权代表签字：                  职务

供应商全称（公章）：                                                    日期：     年    月    日

备注：

- 报价一览表必须按照要求填写齐全。

- 小数点后可保留两位

# 附件格式3：

# 总报价的详细计算说明

供应商须列出总报价金额的计算过程，并列出详细的报价项目组成（包括各项目收支预算和各项经费标准）。合计总价应与开标一览表大写金额总报价一致。

供应商授权代表签字：

日 期 :

# 附件格式4 ：

# 综合说明

1、供应商的基本情况：包括单位组织结构，公司财务状况（提供资产负债表、利润表、现金流量表）规模、信誉、获奖、专业人员简历等。

2、供应商专业技术实力、人员配备；详细列明本项目服务人数及专业分工等。

3、招标文件第二部分要求的内容承诺。

4、服务方案、服务承诺、质量保证措施及应达到各项指标的承诺等。

4、资格证明文件复印件、类似业绩复印件。

5、要求采购人提供的配合。

6、供应商认为需加以说明的其他内容。

7、相关文件中如出现名称不一致情况须提供变更证明。

# 附件格式5 ：

技术规格、参数偏离表

供应商名称：

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

供应商授权代表签字：                             日期:      年  月  日

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

供应商授权代表签字：                             日期:       年  月  日

注：

1.即使供应商在设备技术性能、参数的描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2.如供应商在偏离表中无注明，磋商文件与响应文件不一致或差异，以磋商文件为准。

附件格式6：

# 资格证明文件

1.供应商营业执照复印件，针对此次采购活动的法定代表人授权书原件和授权代表身份证明（身份证）原件，其它证件无效。

2.2018或2019年度的供财务报告或其基本开户银行出具的资信证明复印件。财务报告中须包含“四表一注”（即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），缺一不可。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料（详见附件格式）。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件：

（1）缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加采购活动前六个月内交纳增值税和企业所得税的完税证明的相关资料；

（2）交纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商参加采购活动前六个月内交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

（3）依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（供应商自行编制声明并承担后果）。

6.供应商无不良信用信息记录。由代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、等渠道对投标人信用信息进行查询，信用信息查询截止时间同递交投标文件截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与采购活动。

须  知

1、对所附表格中要求的资料和询问应作出肯定的回答。

2、资格文件的签字人应保证他所做的声明即对一切问题的回答的真实性和准确性。

3、提供的资格文件将被据此进行评价和判断，确定供应商的资格和履约能力。

4、提交的文件将给予保密。

附件格式7：

# 法人代表授权书格式

：

（投标人全称）法人代表         授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加你处组织的                                         项目（项目编号）投标活动，全权处理采购活动中的一切事宜。全权代表无转委托权。

法人代表签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附：全权代表身份证或军官证复印件（正反面）